附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崇阳县转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 崇阳县2023年度高标准农田建设项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 农业农村部、财政部 | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 湖北省农业农村厅、财政厅 | | 资金使用单位 | | 崇阳县农业农村局 | |
| 资金投入情况（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 预算执行率（B/A\*100%） |
| 年度资金总额： | 3087.30 | 1663.83 | | | 53.89 |
| 其中：中央财政资金 | 1237.00 | 432.00 | | | 34.92 |
| 地方资金 | 1850.30 | 1231.83 | | | 66.57 |
| 其他资金 |  |  | | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 分配科学 | | | |  |
| 下达及时性 | 下达如期及时 | | | |  |
| 拨付合规性 | 合规 | | | |  |
| 使用规范性 | 程序规范，使用合规 | | | |  |
| 执行准确性 | 准确执行 | | | |  |
| 预算绩效管理情况 | 按相关要求执行 | | | |  |
| 支出责任履行情况 | 按相关要求执行 | | | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 改造提升高标准农田1.5万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | | | | 完成1.5万亩高标准农田改造提升，改善了项目区农田基础设施条件，提升了耕地质量，提高了粮食综合生产能力 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造提升高标准农田面积（万亩） | | 1.5 | 1.5 | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | ≥95% | ≥95% | |  |
| 耕地质量 | | 逐步提升 | 逐步提升 | |  |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | | 1-2年 | 2个月 | |  |
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 粮食综合生产能力 | | 明显提升 | 明显提升 | |  |
| 田间道路通达度 | | ≥90% | ≥90% | |  |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率 | | 逐步提升 | 逐步提升 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意率 | | ≥90% | ≥90% | |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。  无 | | | | | | | |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。  4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体数据，不能采用区域或整体数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。  5.定性指标。完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。 | | | | | | | | |